# شرح خدمات، دامنه تعهد و جمع بندی تجاری پروژه Vaahedi

## هدف سند

این سند برای ارائه به کارفرما تهیه شده و سه هدف را همزمان پوشش می دهد:

تشریح روشن خدمات و اقلام قابل تحویل پروژه

مشخص کردن مرز تعهدات قراردادی و موارد خارج از دامنه

ارائه جمع بندی زمانی و مالی در سطح مدیریتی

## خلاصه مدیریتی

| موضوع | جمع بندی پیشنهادی |
| --- | --- |
| ماهیت پروژه | توسعه و تحویل یک پلتفرم B2B تجارت خارجی با پنل کاربر، پنل ادمین، مدیریت محصولات، درخواست های تجاری، گفت وگو و خدمات زیرساختی |
| مدل تحویل | توسعه از صفر تا نسخه عملیاتی نزدیک به وضعیت فعلی پروژه |
| برآورد زمانی کل | حدود 720 تا 1150 ساعت |
| بازه زمانی اجرایی | حدود 12 تا 16 هفته کاری برای یک تیم کوچک یا یک توسعه دهنده فول استک با پشتیبانی محدود |
| برآورد قیمت فروش محصول | نمونه محاسباتی: حدود 12,000,000,000 ریال |
| هزینه بهره برداری سال اول | مستقل از قیمت فروش محصول و وابسته به زیرساخت، SSL، نگهداری و سرویس های ثالث |
| وضعیت OTP پیامکی | به عنوان ماژول توسعه ای مستقل یا آپشن قراردادی پیشنهاد می شود |
| مبنای فنی | React + TypeScript + Vite + Node.js + Fastify + tRPC + Prisma + PostgreSQL + Redis + MinIO + BullMQ |

## جدول شرح خدمات و دامنه پروژه

| ردیف | خدمت | شرح خدمات و خروجی قابل تحویل | معیار پذیرش | وضعیت تعهد |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | تحلیل نیازمندی و طراحی دامنه | جمع آوری نیازمندی ها، نهایی سازی دامنه MVP، تعریف نقش ها، تعیین جریان های اصلی کاربر و ادمین، تعیین اقلام داخل و خارج از قرارداد | تایید فهرست نیازمندی ها و سناریوهای اصلی توسط کارفرما | مشمول قرارداد |
| 2 | طراحی معماری و مدل داده | طراحی ساختار فنی، موجودیت ها، روابط داده، ماژول ها و مسیرهای اصلی سامانه | وجود ساختار منطقی برای توسعه، استقرار و توسعه پذیری بعدی | مشمول قرارداد |
| 3 | طراحی UI/UX و ساختار صفحات | طراحی تجربه کاربری، چیدمان صفحات کلیدی، فرم ها، داشبوردها و مسیرهای اصلی سامانه | تایید صفحات و جریان های اصلی قبل از توسعه کامل | مشمول قرارداد |
| 4 | توسعه بک اند احراز هویت | پیاده سازی ثبت نام، ورود، خروج، دریافت اطلاعات کاربر، مدیریت نشست و سطوح دسترسی پایه | اجرای سناریوهای اصلی احراز هویت بدون خطای بحرانی | مشمول قرارداد |
| 5 | توسعه مدیریت کاربران و پروفایل | مشاهده و ویرایش پروفایل، اطلاعات پایه کاربر، داشبورد اولیه و تنظیمات ضروری | ذخیره و بازیابی صحیح اطلاعات پروفایل | مشمول قرارداد |
| 6 | توسعه مدیریت محصول | ایجاد، ویرایش، حذف، مشاهده لیست، جزئیات و تایید محصولات در نقش های مجاز | عملیات CRUD و تایید با اعتبارسنجی مناسب | مشمول قرارداد |
| 7 | توسعه درخواست های تجاری | ثبت درخواست، مشاهده لیست درخواست ها، تطبیق و تحلیل اولیه درخواست های تجاری | ثبت، بازیابی و نمایش صحیح نتایج اصلی | مشمول قرارداد |
| 8 | توسعه گفت وگوی کاربر | ایجاد مکالمه، ارسال و دریافت پیام، مشاهده تاریخچه و مدیریت مکالمات | تداوم مکالمه و نگهداری تاریخچه | مشمول قرارداد |
| 9 | اتصال به سرویس AI | اتصال به سرویس سازگار با OpenAI/Gemini برای پاسخ های مبتنی بر مدل | پاسخ معتبر در سناریوهای تست تعریف شده | مشروط به سرویس ثالث |
| 10 | توسعه پنل ادمین | مدیریت کاربران، محصولات، اخبار، اسناد، پشتیبانی و اعلان ها در سطح عملیاتی | دسترسی نقش محور و انجام عملیات های اصلی ادمین | مشمول قرارداد |
| 11 | توسعه صفحات و ماژول های عمومی | صفحات عمومی، معرفی، تماس، اخبار یا محتوای ثابت مورد نیاز برای تکمیل محصول | نمایش صحیح صفحات و محتوای مصوب | مشمول قرارداد |
| 12 | توسعه API و یکپارچه سازی فرانت و بک | اتصال کامل رابط کاربری به API، مدیریت خطا، بارگذاری داده و سناریوهای اصلی | اجرای یکپارچه سناریوهای کلیدی کاربر و ادمین | مشمول قرارداد |
| 13 | دیتابیس و Migration | طراحی و پیاده سازی جداول، Migration، Seed و آماده سازی داده های اولیه | استقرار موفق دیتابیس و داده های پایه | مشمول قرارداد |
| 14 | زیرساخت و استقرار | آماده سازی Docker Compose، Nginx، تنظیمات محیط، اجرای نسخه عملیاتی و راهنمای استقرار | بالا آمدن سرویس ها در محیط تعیین شده | مشمول قرارداد |
| 15 | ذخیره سازی و صف پردازش | راه اندازی MinIO و BullMQ برای فایل ها و پردازش های صفی مورد نیاز | عملکرد صحیح مسیرهای وابسته به فایل و صف | مشمول قرارداد |
| 16 | تست و رفع اشکال | تست واحد، ادغامی و E2E در مسیرهای بحرانی، رفع اشکالات اصلی قبل از تحویل | عبور سناریوهای توافق شده پذیرش | مشمول قرارداد |
| 17 | مستندسازی و تحویل | تحویل مستندات فنی، راهنمای اجرا، اطلاعات محیط و نحوه استقرار نسخه تحویلی | ارائه مستندات و تحویل نسخه قابل استقرار | مشمول قرارداد |
| 18 | پشتیبانی اولیه | بازه محدود پشتیبانی پس از تحویل برای رفع ایرادهای اولیه نسخه تحویلی | رفع ایرادهای ناشی از توسعه در بازه توافق شده | مشروط به SLA |
| 19 | OTP پیامکی | ارسال و اعتبارسنجی کد پیامکی، محدودیت دفعات تلاش، لاگ رویداد و خطاهای استاندارد | اجرای کامل سناریوی OTP در محیط عملیاتی | آپشن مستقل |
| 20 | دامنه، SSL، هاست و سرویس ها | ثبت دامنه، خرید SSL، تهیه سرور و فعال سازی سرویس های ثالث در صورت درخواست | وابسته به خرید/مالکیت کارفرما | وابسته به کارفرما |

## اقلامی که حتما باید در قرارداد با صراحت ذکر شوند

| موضوع | متن پیشنهادی برای شفاف سازی |
| --- | --- |
| تفکیک قیمت محصول و عملیات | قیمت فروش یا توسعه محصول مستقل از هزینه های زیرساخت، دامنه، SSL، سرور، سرویس پیامکی و نگهداری است. |
| مدیریت تغییرات | هر نیازمندی جدید یا تغییر در دامنه، پس از بررسی Change Request و توافق زمان و هزینه انجام می شود. |
| سرویس های ثالث | اختلال، محدودیت، تغییر قیمت یا تغییر سیاست سرویس دهندگان ثالث خارج از کنترل پیمانکار است. |
| کیفیت و پذیرش | معیار پذیرش بر اساس سناریوهای توافق شده تست می شود، نه بر اساس انتظار ضمنی یا موردی خارج از دامنه. |
| پشتیبانی | پشتیبانی شامل توسعه قابلیت جدید نیست و فقط طبق SLA شامل رفع ایرادهای نسخه تحویلی است. |
| مالکیت و تحویل | نوع واگذاری باید صریح باشد: واگذاری کامل سورس، حق بهره برداری، یا واگذاری محدود همراه با خدمات پشتیبانی. |
| داده و محتوا | تامین محتوای نهایی، لوگو، متن صفحات، قوانین کسب وکار، اطلاعات ادمین و داده های پایه با کارفرما است مگر خلاف آن تصریح شود. |
| امنیت و بکاپ | بکاپ، بازیابی، سیاست نگهداری، سطح امنیت و مسئولیت های هر طرف باید جداگانه مشخص شود. |

## موارد خارج از دامنه مستقیم مگر با توافق جداگانه

توسعه اپلیکیشن موبایل بومی

یکپارچه سازی با ERP، CRM، حسابداری یا سرویس های اختصاصی سازمانی

گزارش ساز تحلیلی بسیار پیشرفته یا داشبوردهای BI سفارشی

سئو پیشرفته، تولید محتوا، تبلیغات و دیجیتال مارکتینگ

مهاجرت کامل داده از سامانه های قدیمی

تضمین کیفیت خروجی مدل های هوش مصنوعی یا تضمین دسترس پذیری دائمی سرویس های خارجی

راهبری دائمی سرور، مانیتورینگ 24 ساعته و عملیات DevOps مستمر مگر در قالب قرارداد نگهداری

## پیش نیازهای لازم از سمت کارفرما

تایید دامنه نهایی پروژه و زیر دامنه های مورد نیاز

ارائه دسترسی سرور یا خرید زیرساخت مورد تایید

تعیین نقش ها، سطوح دسترسی و فرایندهای کسب وکار اصلی

تعیین محتوای نهایی صفحات عمومی، اخبار، اسناد و اعلان ها

ارائه کلیدها و اعتبار سرویس های خارجی در صورت نیاز

تایید سناریوهای پذیرش پیش از فاز تحویل

## برآورد زمانی پیشنهادی

| فاز | بازه زمانی |
| --- | --- |
| تحلیل نیازمندی و طراحی | 30 تا 60 ساعت |
| توسعه بک اند ماژول های اصلی | 220 تا 320 ساعت |
| توسعه فرانت اند پنل کاربر و ادمین | 240 تا 340 ساعت |
| دیتابیس، Migration و Seed | 50 تا 90 ساعت |
| زیرساخت، استقرار و یکپارچه سازی سرویس ها | 60 تا 120 ساعت |
| تست، رفع اشکال و سخت سازی | 120 تا 220 ساعت |
| جمع کل | 720 تا 1150 ساعت |

## جمع بندی مالی پیشنهادی

| آیتم | مبلغ / بازه پیشنهادی | توضیح |
| --- | --- | --- |
| قیمت فروش محصول یا ارزش توسعه معادل | 12,000,000,000 ریال | مثال محاسباتی بر مبنای 800 ساعت، نرخ ساعتی 10,000,000 ریال و ضریب مالکیت 1.5 |
| راه اندازی اولیه زیرساخت و تحویل عملیاتی | 250,000,000 ریال | یک بار برای استقرار، امن سازی پایه و آماده سازی عملیاتی |
| نگهداری ماهانه | 80,000,000 ریال | برای بازه پس از تحویل، طبق SLA و دامنه خدمات |
| نگهداری سالیانه | 960,000,000 ریال | معادل 12 ماه نگهداری |
| هزینه سال اول با Pars.Host + SSL تک دامنه | 1,346,390,000 ریال | مستقل از قیمت فروش محصول |
| هزینه سال اول با Pars.Host + Wildcard | 1,476,667,000 ریال | مستقل از قیمت فروش محصول |
| هزینه سال اول با IranServer + SSL تک دامنه | 1,471,743,600 ریال | مستقل از قیمت فروش محصول |
| هزینه سال اول با IranServer + Wildcard | 1,592,163,600 ریال | مستقل از قیمت فروش محصول |

## وضعیت OTP پیامکی

| مورد | پیشنهاد |
| --- | --- |
| وضعیت قراردادی | به عنوان ماژول مستقل یا الحاقیه مالی تعریف شود |
| علت | وابستگی مستقیم به سرویس پیامکی، تعرفه شناور و جزئیات امنیتی/عملیاتی |
| فرمول هزینه | هزینه سالانه پلن + (تعداد OTP سالانه × هزینه هر OTP) |
| معیار تحویل | ارسال موفق، اعتبارسنجی، محدودیت دفعات تلاش، ثبت لاگ و مدیریت خطا |

## برنامه زمانی اجرایی خلاصه

| بازه | خروجی اصلی |
| --- | --- |
| هفته 1 تا 2 | تحلیل، نهایی سازی دامنه، طراحی معماری و مدل داده |
| هفته 3 تا 6 | توسعه بک اند و هسته ماژول های اصلی |
| هفته 4 تا 8 | توسعه فرانت اند پنل کاربر و ادمین به صورت موازی |
| هفته 9 تا 11 | یکپارچه سازی، زیرساخت، استقرار و سرویس های جانبی |
| هفته 12 تا 14 | تست، رفع اشکال و پذیرش کارفرما |
| هفته 15 تا 16 | تحویل نهایی، آموزش و شروع پشتیبانی اولیه |

## جمع بندی نهایی برای ارسال

این پروژه در سطح یک وب سایت MVP ساده نیست و باید به عنوان یک پلتفرم عملیاتی چندماژوله قیمت گذاری و قرارداددهی شود.

پیشنهاد می شود قرارداد بر اساس دامنه تعهد، معیار پذیرش، اقلام خارج از قرارداد و خدمات آپشنال تنظیم شود.

OTP پیامکی، سرویس های ثالث، دامنه، SSL و بخشی از عملیات زیرساخت بهتر است به صورت الحاقیه یا ردیف مستقل مالی دیده شوند.

اگر هدف، فروش محصول آماده باشد، قیمت فروش محصول باید از هزینه سال اول بهره برداری جدا نوشته شود.